Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы  Авиловского сельского поселения

«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»

за 1-е полугодие  2020г.

Ассигнования бюджета Авиловского сельского поселения  Константиновского района, предусмотренные муниципальной программой – 357,8 тыс. руб.;

Фактическое освоение средств бюджета Авиловского сельского поселения

Константиновского района за 1-е полугодие 2020г.- 159,9 тыс. руб. или 44,7%;

Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме:

1. Подпрограмма 1 «Уличное освещение»:

-  на основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» предусмотрено 88,5 тыс.руб., освоено – 24,0 тыс.руб.

- на основное мероприятие 1.2 «Электроэнергия» предусмотрено 143,3 тыс.руб., освоено 123,5 тыс.руб.,

2. Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»:

-  на основное мероприятие 2.2 «Памятники» предусмотрено 10,4 тыс.руб., освоено – 2,5 тыс.руб.,

3. Подпрограмма 3 «Дезинсекционная обработка территории Авиловского сельского поселения»:

-  на основное мероприятие 3.1 «Противоклещевая обработка и против комаров» предусмотрено 10,0 тыс.руб., освоено – 10,0 тыс.руб.,

4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству»:

-  на основное мероприятие 4.1 «Ликвидация стихийных свалок» предусмотрено 15,0 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,

-  на основное мероприятие 4.3 «Выкос карантинной и сорной растительности на общественных территориях Авиловского сельского поселения  » предусмотрено 3,6 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,

- на основное мероприятие 4.7 «Приобретение контейнерных площадок » предусмотрено 67,0 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,

- на основное мероприятие 4.8«Установка контейнерных площадок » предусмотрено 20,0 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения                                 О.А.Кондратенко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Авиловского сельского поселения» за 1-е полугодие 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат Реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Уличное освещение | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 231,8 | 231,8 | 147,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. содержание сетей уличного освещения | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников в населенных пунктах и техническое обслуживание действующих сетей | 01.01.20 | 31.12.20 | 88,5 | 88,5 | 24,0 | средства освоить планируется в 3 квартале |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Электроэнергия | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 01.01.20 | 31.12.20 | 143,3 | 143,3 | 123,5 | средства осваиваются ежемесячно |
| 4 | Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 10,4 | 10,4 | 2,5 |  |
| 5 | Основное мероприятие . 2.2 Памятники | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Ремонт и содержание Памятника Боевой Славы | 01.01.20 | 31.12.20 | 10,4 | 10,4 | 2,5 | средства освоить планируется в 3 квартале |
| 6 | Подпрограмма 3 «Дезинсекционная обработка территории Авиловского сельского поселения» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 9,9 |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Противоклещевая обработка и против комаров» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения, предотвращение угрозы жизни и безопасности граждан ,повышение уровня их комфортного проживания | 01.01.20 | 31.12.20 | 10,0 | 10,0 | 9,9 |  |
| 8 | Подпрограмма 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по 9благоустройству» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 105,6 | 105,6 | 0,0 |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1«Ликвидация стихийных свалок» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Ликвидация стихийных свалок | 01.01.20 | 31.12.20 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | средства освоить планируется в 3- 4 квартале |
| 11 | Основное мероприятие 4.3 «Выкос карантинной и сорной растительности на общественных территориях Авиловского сельского поселения» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Выкос карантинной и сорной растительности | 01.01.20 | 31.12.20 | 3,6 | 3,6 | 0,0 | средства освоить планируется в 3- 4 квартале |
| 12 | Основное мероприятие 4.7 «Приобретение контейнерных площадок» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории поселения; | 01.01.20 | 31.12.20 | 67,0 | 67,0 | 0,0 | средства освоить планируется в 4 квартале |
| 13 | Основное мероприятие 4.8 «Установка контейнерных площадок» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на территории поселения; | 01.01.20 | 31.12.20 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | средства освоить планируется в 4 квартале |
|  |  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 357,8 | 357,8 | 159,9 | - |

Лист согласования

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»

за 1-е полугодие  2020 г.

Начальник сектора экономики и финансов			И.И.Серпионова

Специалист  I категории по вопросам

муниципального хозяйства						С.Е.Икрянова