Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы  Авиловского сельского поселения

«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»

за 1-е полугодие  2021 г.

Ассигнования бюджета Авиловского сельского поселения  Константиновского района, предусмотренные муниципальной программой – 349,1тыс. руб.;

Фактическое освоение средств бюджета Авиловского сельского поселения

Константиновского района за 1-е полугодие 2021 г.- 99,3 тыс. руб. или 28,4%;

Выполнение основных мероприятий по каждой подпрограмме:

1. Подпрограмма 1 «Уличное освещение»:

-  на основное мероприятие 1.1 «Содержание сетей уличного освещения» предусмотрено 20,6 тыс.руб., освоено – 0 тыс.руб.

- на основное мероприятие 1.2 «Электроэнергия» предусмотрено 296,7 тыс.руб., освоено 70,5 тыс.руб.,

2. Подпрограмма 2 «Организация и содержание мест захоронения»:

-  на основное мероприятие 2.1 «Организация и содержание мест захоронения» предусмотрено 19,8 тыс.руб., освоено – 18,8 тыс.руб.,

3. Подпрограмма 3 «Дезинсекционная обработка территории Авиловского сельского поселения»:

-  на основное мероприятие 3.1 «Противоклещевая обработка и против комаров» предусмотрено 10,0 тыс.руб., освоено – 10,0 тыс.руб.,

4. Подпрограмма 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству»:

-  -  на основное мероприятие 4.3 «Выкос карантинной и сорной растительности на общественных территориях Авиловского сельского поселения  » предусмотрено 2,0 тыс.руб., освоено – 0,0 тыс.руб.,

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения                                 О.А.Кондратенко

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Авиловского сельского поселения» за 1-е полугодие 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат Реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 Уличное освещение | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 317,3 | 317,3 | 70,5 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. содержание сетей уличного освещения | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Восстановление и реконструкция уличного освещения с установкой светильников в населенных пунктах и техническое обслуживание действующих сетей | 01.01.21 | 31.12.21 | 20,6 | 20,6 | 0 | средства освоить планируется в 4 квартале |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Электроэнергия | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению | 01.01.21 | 31.12.21 | 296,7 | 296,7 | 70,5 | средства осваиваются ежемесячно |
| 4 | Подпрограмма 2 Организация и содержание мест захоронения | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 19,8 | 19,8 | 18,8 |  |
| 5 | Основное мероприятие . 2.3 Организация и содержание мест захоронения | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | содержание мест захоронения | 01.01.21 | 31.12.21 | 19,8 | 19,8 | 18,8 |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Дезинсекционная обработка территории Авиловского сельского поселения» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 10,0 | 10,0 | 9,9 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по 9благоустройству» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | х | х | х | 2,0 | 2,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 4.3 «Выкос карантинной и сорной растительности на общественных территориях Авиловского сельского поселения» | Администрация Авиловского сельского поселения, специалист I категории по вопросам муниципального хозяйства Икрянова Светлана Евгеньевна | Выкос карантинной и сорной растительности | 01.01.21 | 31.12.21 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | средства освоить планируется в 3- 4 квартале |
|  |  | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 349,1 | 349,1 | 99,3 | - |

Лист согласования

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Благоустройство территории Авиловского сельского поселения»

за 1-е полугодие  2021 г.

Начальник сектора экономики и финансов			И.И.Серпионова

Специалист  I категории по вопросам

муниципального хозяйства						С.Е.Икрянова